|  |  |
| --- | --- |
| But du projet | Développer un jeu vidéo et proposer une communication du produit via un site web |
| Déclencheurs du projet | Intérêt pour la création de jeu vidéo et motivation d'acquérir des compétences techniques (création jeu vidéo) et de communication du produit (création site web associé) |
| Contexte du projet | Projet réalisé dans le cadre du cour "gestion de projet" pendant le 2eme semestre de la formation stmn. Equipe composée de 5 personnes. |
| Articulation avec d’autres projets | Xxxxxxxxx |
| Réalisations, études ou livrables préalables à la nomination du chef de projet | Xxxxxxxxx |
| Liste des livrables attendus | Exécutable du jeu fonctionnel + site web. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro-planning et Macro-budget du projet | Phases du projet | | | Date de début | | Date de fin | Charge  **(en j\*h)** | **Autres charges, achats, ressources matérielles** | **Coût**  **(en €)** |
| Etude de faisabilité | | | 14/02/2019 | | 14/02/2019 |  |  |  |
| Phase de structuration | | | 14/02/2019 | | 18/02/2019 |  |  |  |
| Conception logiciel | | | 21/02/2019 | | 8/04/2019 |  |  |  |
| Etablissement univers (histoire, environnement) et gameplay | | | 14/02/2018 | | 21/02/2019 |  |  |  |
| Développement logiciel | | | 8/04/2019 | | 20/05/2019 |  |  |  |
| Phase de design | | | 21/02/2019 | | 20/05/2019 |  |  |  |
| Développement site web | | | 21/02/2019 | | 21/04/2019 |  |  |  |
| Tests avancés | | | 20/05/2019 | | 18/06/2019 |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |
| **Ensemble du projet :** | | | 14/02/2019 | | 18/06/2019 |  |  |  |
| Contraintes sur les objectifs | Disponibilité en période d’entreprise. Distance entre les membres de l’équipe | | | | | | | | |
| Liste des acteurs du projet | **Commanditaire**  **ou comité de pilotage :** | Le CNAM | **Membre de l’équipe projet :** | | Florian Herlin  Adrien Arra  Lucas Lefevre  Mehdi Hamidouche | | | | |
| **Chef de projet :** | Nathan de Serna | **Autres ressources :** | | Le CNAM | | | | |
| Objectifs à renégocier | Xxxxxxxxx | | | | | | | | |
| Date de validation de la note de cadrage | Par le commanditaire : XX/XX/XXXX  Par le comité de pilotage : 14/02/2019 | | | | | | | | |
| Documents joints | Xxxxxxxxx | | | | | | | | |